Ремонтная  программа 2012 г. выполнена на 100,3 %.

млн. руб.

| № | Наименование | план | факт | % вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонтная программа, всего | 60,22 | 60,39 | 100,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | хоз. способ | 24,07 | 24,35 | 101,1 |
| 1.2. | подряд | 32,44 | 36,042 | 111,1 |
|  | Из общей суммы ремонтов |  |  |  |
| 1. | Передаточные устройства | 23,19 | 40,13 | 173,04 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - замена голого провода на СИП - замена дефектных опор - ремонт участков КЛ 0,4-10 кВ - установлено соединительных, концевых термоусаживаемых муфт | 20,43 км 425 шт. 3,85 км 465 шт. | 20,43 км 572 шт. 4,006 км 624 шт. |  |
| 2. | оборудование ПС, РП, ТП | 18,4 | 15,36 | 83,47 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ремонт ПС - ремонт РП - ремонт ТП | 2,1 8,56 1,75 | 2,3 8,56 4,5 |  |
| 3. | зданий ТП и РП | 4,2 | 4,48 | 106,6 |
| 4. | административных зданий | 0,35 | 0,42 | 120 |