Ремонтная  программа 2011 г. выполнена на 111,3 %.

млн. руб.

| № | Наименование | план | факт | % вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонтная программа, всего | 37,8 | 42,1 | 111,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | хоз. способ | 24,4 | 25,7 | 105,3 |
| 1.2. | подряд | 13,3 | 16,3 | 122,5 |
|  | Из общей суммы ремонтов |  |  |  |
| 1. | Передаточные устройства | 26,4 | 30,8 | 116,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - замена голого провода на СИП - замена дефектных опор - ремонт участков КЛ 0,4-10 кВ - установлено соединительных, концевых термоусаживаемых муфт | 19,03 км 134 шт. 4 км 400 шт. | 19,03 км 134 шт. 4,14 км 607 шт. |  |
| 2. | оборудование ПС, РП, ТП | 7,4 | 7,1 | 95,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ремонт ПС - ремонт РП - ремонт ТП | 3,9 2,5 1 | 3,7 2,4 1 |  |
| 3. | зданий ТП и РП | 1,1 | 1,3 | 118,1 |
| 4. | административных зданий | 2,3 | 2,4 | 104,3 |